# Propuesta de Proyecto MVP: Plataforma Práctica de Salud Mental

# 1. Visión y Enfoque del Proyecto (Beta 2 Semanas)

Para cumplir con el plazo de 2 semanas y presentar un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional, el proyecto se enfocará en la practicidad clínica y la autogestión diaria. Se utilizará un stack tecnológico ágil (HTML, CSS, Vanilla JS y una Base de Datos ligera) para asegurar su viabilidad técnica.

Enfoque Psicoeducativo Práctico: En lugar de sobreeducar con información teórica extensa, la plataforma entregará 'píldoras' de bienestar: herramientas de uso inmediato basadas en evidencia científica (ej. técnicas de grounding, ejercicios de respiración, y rutinas de 5 minutos). El objetivo es que el usuario integre estas prácticas en su día a día sin abrumarse.

# 2. Funcionalidades Principales (Alcance MVP)

## A. Botiquín de Ayuda Inmediata y Explorador Básico

Herramientas Prácticas: Implementación mediante JavaScript de un reproductor guiado para ejercicios de respiración (ej. caja 4-4-4-4) y un botón interactivo para la técnica de 'grounding' (5-4-3-2-1).

Micro-Hábitos: Tarjetas interactivas con acciones diarias simples basadas en Terapia Cognitivo Conductual (TCC).

## B. Biblioteca Práctica y Modelo de Afiliados (Amazon)

Material Rotativo: Cada semana se liberará un recurso gratuito (video, infografía resumen o documento corto).

Librería Recomendada (Afiliados Amazon): Sección de recomendación de libros de autoayuda con rigor científico, crecimiento personal y organización. Se integrarán enlaces de afiliado de Amazon para monetización y sugerencias directas de compra.

## C. Portal Exclusivo para Profesionales

Material Clínico Descargable: Una sección privada para profesionales registrados donde puedan descargar 'Fichas de atención', 'Pautas de evaluación para supervisores', y material de apoyo estandarizado.

Buzón de Sugerencias y Encuestas: Integración de un sistema rápido para que los profesionales reciban feedback de los pacientes y compartan sugerencias sobre el entorno virtual.

## D. Directorio Profesional y Derivación Simple

Vitrina de Profesionales: Listado de psicólogos, voluntarios (practicantes) y coaches. Incluye el sistema de 'Primera sesión gratuita' para estudiantes en práctica.

Filtro por Áreas: Categorías claras: Salud mental, Desarrollo Profesional, y Salud Alternativa/Holística (claramente diferenciada de la clínica).

# 3. Asignación de Roles del Equipo

| Área | Integrantes |
| --- | --- |
| HTML y CSS (Frontend) | Christian, Camila, Ariel, Jean Paul |
| Script (JavaScript Frontend/Lógica) | Ricardo, Jean Paul, Ariel (Apoyo) |
| Base de Datos / Backend | Jean Paul, Benjamín, Ricardo |
| Diseño Visual (Figma, Personajes, UX/UI) | Christian, Nancy (Apoyo), Camila |
| Fundamentos (Justificación, Problema, Solución) | Nancy |
| Información Educativa (Contenido Clínico, Botiquín) | Nancy |

# 4. Plan de Trabajo Diario (Sprint Beta 2 Semanas)

Periodo: Inicio Miércoles Semana 1 hasta Viernes Semana 2.

## Semana 1: Estructura, Diseño y Lógica Frontend

| Día | Objetivo Principal | Tareas por Área |
| --- | --- | --- |
| Miércoles | Definiciones y Diseño Base | • Fundamentos: Redactar justificación y solución (Nancy). • Visual: Crear paleta, tipografía y wireframes básicos (Christian, Cami, Nancy). • Backend: Definir modelo relacional de BD (Jean Paul, Benjamín, Ricardo). |
| Jueves | Maquetación HTML y Estructura | • Visual: Finalizar mockups de Home y Botiquín. • HTML/CSS: Crear estructura base del index.html, navbar y footer (Christian, Camila, Ariel, Jean Paul). • Educativa: Filtrar 5 técnicas prácticas para el botiquín (Nancy). |
| Viernes | Estilos CSS y Lógica Botiquín | • HTML/CSS: Aplicar estilos responsive a la Home y Directorio. • Script (JS): Programar lógica del Botiquín (temporizador de respiración interactivo) (Ricardo, Jean Paul, Ariel). • Backend: Creación física de la BD y tablas de usuarios/profesionales. |

## Semana 2: Backend, Enlaces e Integración

| Día | Objetivo Principal | Tareas por Área |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Integración de Enlaces y Portal | • Educativa/Visual: Cargar libros para Afiliados Amazon e insertar links. • HTML/CSS: Maquetar 'Portal de Profesionales' (fichas, encuestas). • Script (JS): Lógica de filtros del directorio médico. |
| Martes | Conexión Backend | • Backend: Conectar formulario de registro de pacientes y voluntarios a la BD. • Script (JS): Validaciones de formularios Frontend (RUT, email). • Educativa: Revisar textos clínicos (disclaimers y rigor científico). |
| Miércoles | Consolidación de Vistas | • HTML/CSS: Revisión de CSS general (arreglar botones, consistencia visual). • Backend: Consultas (SELECT) para mostrar profesionales de la BD en el DOM. • Fundamentos: Cerrar documento técnico del proyecto. |
| Jueves | Testing y QA | • Todo el equipo: Pruebas de usabilidad. Verificar que el botiquín, links de Amazon y descargas para profesionales funcionen correctamente. • Resolver bugs visuales y de código. |
| Viernes | Despliegue y Presentación | • Backend/Frontend: Subir código a GitHub y hostear web (ej. GitHub Pages, Vercel o Netlify para el front). • Todo el equipo: Preparar la defensa y presentación de la beta. |

# 5. Elementos de "Ideas de Proyecto" Integrados

Aseguramos la inclusión de los siguientes puntos clave del PDF base:

Buzón de sugerencias: Integrado en la vista de perfil/footer.

Modelos de afiliación (Amazon): Incluido en la biblioteca de recursos.

Servicios Complementarios: Categorías separadas para psicología tradicional, medicina holística y coaching (vocacional/financiero).

Fichas y Encuestas: Añadidas al 'Portal Exclusivo para Profesionales'.

Material Rotativo y Voluntariado: Eje central de la propuesta beta.